采购文件

采购项目：数控实训设备搬迁项目

采 购 人：重庆市铜梁职业教育中心

重庆市铜梁职业教育中心 制

2021年4月

目 录

第一篇 采购公告	1

一、采购项目	1

二、发出询价文件时间	1

三、采购文件的获取	2

四、采购谈判会时间、地点	2

五、联系方式	2

六、解释权	2

第二篇  竞标人须知	3

一、投标费用	3

二、投标文件构成要件及顺序	3

三、投标文件的制作	4

四、投标文件的递交和处置	5

五、投标保证金的交纳与处置	5

六、履约保证金	6

七、询价开标程序	6

八、采购结果公示	7

九、合同签订及备案	7

十、其他	7

第三篇 采购项目名称、数量及技术要求	9

一、项目名称	9

二、项目内容及要求	9

第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	13

一、评标标准	13

二、无效投标条款	14

三、废标条款	15

第五篇 投标文件格式	16

（一）投标承诺函	16

（二）投标报价表	17

（三）法定代表人身份证明书	18

（四）技术及商务要求应答承诺书	20

- 第一篇 采购公告

根据重庆市铜梁区政府采购要求，重庆市铜梁职业教育中心采取“分散采购询价”方式确定重庆市铜梁职业教育中心数控实训设备搬迁项目采购单位，现将有关采购事宜公告如下：

- 一、采购项目

（1）项目业主：重庆市铜梁职业教育中心

（2）项目名称：数控实训设备搬迁项目

（3）采购项目最高限价：173,000.00元

（4）定标办法：最低价中标法

- 二、投标人资质

合格投标人首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉合健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．法律法规规定的其他条件。

（二）特定资质

1.投标人营业执照具有人力搬运装卸、机械设备安装调试、起重吊装等资质。

2.投标人工作人员应具有搬运装卸、机械设备安装调试等资质的上岗证书或者操作证书。(提供与公司签有劳务协议的工作人员叉车证、维修电工等证书）。

3.投标人具有学校数控实训设备搬迁、安装调试的业绩能力。（提供不少于3家学校数控实训设备搬迁及安装调试的协议）。

- 二、发出询价文件时间

2021年4月21日

- 三、采购文件的获取

采购文件获取方式：重庆市铜梁职业教育中心官网（http://www.cqtlzjzx.com）上免费下载

- 四、采购谈判会时间、地点

（1）递交投标文件时间：2021年4月25日14:30至15:00，逾期不予受理。

（2）递交投标文件地点：重庆市铜梁职业教育中心1311会议室。

（3）开标时间：2021年4月25日下午15:00。

（4）开标地点：重庆市铜梁职业教育中心1311会议室。

- 五、联系方式

采购单位联系人及电话：罗育明 15334561544

- 六、解释权

本项目采购文件由重庆市铜梁职业教育中心负责解释。

- 第二篇  竞标人须知

投标人应仔细阅读本采购文件的全部条文，完全同意并自觉遵守本采购文件中的所有规定和要求。

- 一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

- 二、投标文件构成要件及顺序

（一）商务标

1．投标单位必须具有有效的《营业执照》（有效的三证合一亦可）；

2．法定代表人身份证明书（格式详见第五篇）；

3．法定代表人授权委托书（格式详见第五篇），若法人代表亲自参加投标会的，则该项不提供；投标时，投标人必须自行携带身份证原件供查验，身份核验不符合者投标文件将被拒绝；

4.投标人技术、商务服务应答承诺书（格式详见第五篇）；

5.投标人提供学校数控实训设备搬迁、安装调试的业绩能力证明（提供不少于3家学校数控实训设备搬迁及安装调试的协议）；

6.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供近半年的有效完税证明）

7.投标人良好的商业信誉及健全的财务会计制度证明（提供近半年的资产负债表及现金流量表）

8.投标人工作人员履行本项目所需的各种上岗证书(提供与公司签有劳务协议的工作人员叉车证、维修电工等证书）。

9.投标人基本情况简介等其它相关资料。

（二）经济标

1．《投标承诺函》（格式详见第五篇）

2．《投标报价表》（格式详见第五篇）

3．《投标报价明细表》（格式详见第五篇）

- 三、投标文件的制作

（一）投标人应按投标文件“商务标”、“经济标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录，将“商务标”、“经济标”分别装订成册。

（二）投标文件份数。“商务标”正本1份，副本3份，“经济标”正本1份，副本3份；正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好，每页盖投标人鲜章。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的“商务标”文件正副本装入“商务标”文件袋中、“经济标”文件正副本装入“经济标”文件袋中，若资料过多，可增加文件袋，并在相应文件袋封面上标注“商务标”、“经济标”、“分包号”“投标单位名称”等字样，并加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

- 四、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1．投标人按要求编制且密封完好的投标文件（商务标、经济标）；

2．投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供开标现场查验）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购机构接收处。

（三）采购机构收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

- 五、投标保证金的交纳与处置

（一）投标保证金金额：1000.00元    人民币大写：壹仟元整

（二）交纳方式：参选人须按本项目规定的参选保证金金额进行缴纳，由参选人从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为参选文件递交截止时间。

参选缴纳保证金账户

户  名：重庆市铜梁职业教育中心

开户行：中国银行重庆铜梁中兴路支行

账  号：111619919024

（三）投标保证金的退还

1．未成交参选人的保证金，在成交通知书发出后，在5个工作日内退还给参选人；

2．成交参选人的保证金，在成交参选人和采购人签订合同后，在5个工作日内全额退还（不计息）。

（三）投标保证金的退还

1．未成交参选人的保证金，现场退给参选人；

2．成交参选人的保证金，在成交参选人和采购人签订合同后，在5个工作日内全额退还（不计息）。

（四）下列情况之一，投标保证金将不予退还：

1．在交纳了投标保证金并递交了投标文件后主动放弃参与投标；

2．成交人无法按照采购文件的规定、投标文件的承诺与采购人签订合同的；成交人自动放弃成交资格的；

3．有证据表明投标人参与串标等违法违规行为；

4．经核实采用虚假手段或资质材料参与投标或谋取成交的；

5．法律法规规定的其他情况。

- 六、履约保证金

合同签订前拟中标单位应缴纳中标金额10%给采购人作为项目履约保金，项目验收合格后无息退还。

- 七、询价开标程序

（一）依法成立项目询价小组。

（二）召开询价小组成员会议。确定询价小组组长，介绍项目前期准备情况，学习询价采购文件内容，掌握理解涉及本次采购项目的具体事项等。

（三）由会议主持人清点投标单位、介绍询价小组成员及组长、现场监督人员。

（四）由询价会现场监督人员宣读开、评标纪律。

（五）由询价小组按随机方式，逐个开启投标人编制的“商务标”文件袋，由询价小组逐一单独审查投标人资质及投标人现场代表身份证原件是否符合询价采购文件规定的要求。

（六）现场宣布投标人资质审查情况，不符合询价采购文件要求的，不进入下一环节。

（七）按投标人递交投标文件的先后顺序，开启资质符合询价采购文件要求的投标人编制的“经济标”文件袋，由工作人员当众宣读投标人《投标报价表》中的投标报价。

（八）由询价小组对投标人提交的全部投标资料进行全面审查，并按照本询价采购文件规定的定标办法确定成交候选人排序。

（九）由询价小组、现场监督人员对询价采购结果进行签字确认。

（十）询价会当场宣布本项目询价采购成交候选结果。

（十一）由本项目询价会主持人宣布询价会议结束。

- 八、采购结果公示

（一）采购结果公示在重庆市铜梁职业教育中心官方网站，公示期为1个工作日，从第一成交候选人确定次日起计算。

（二）公示期满无异议，由采购机构向第一成交候选人制发《成交通知书》。

（三）若公示期内收到书面质疑，采购机构将按政府采购相关规定办理。

- 九、合同签订及备案

（一）成交人应在接到《成交通知书》后3个工作日内，及时完善本项目履约保证金手续并与采购人签订合同。合同内容应与本项目采购文件、投标文件、《成交通知书》中明确的各项要求保持一致。

（二）违约责任：如成交人违约，则由采购人按合同价的20%向成交人收取违约金；其他未明确事宜，由合同双方在合同中具体协商约定。

（三）合同至少一式六份：采购人4份、成交人2份。

- 十、其他

若潜在投标人对本项目采购文件有任何疑问，请在本项目公示期及时向采购人、采购代理机构提出。若公告期间未就采购文件提出任何质疑，则采购会议结束之后，不得再针对采购文件提出质疑。

- 第三篇 采购项目名称、数量及技术要求

- 一、项目名称

- 数控实训设备搬迁项目

- 二、项目内容及要求

（一）项目服务内容

| 项目 | 模块 | 具体要求事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控实训设备搬迁项目 | 搬迁 | 搬到制定位置，见搬迁数量统计表 |  |
|  | 安装 | 线路走天上，材料需中标企业提供采购清单，由学校统一购买 |  |
|  | 调试 | 安装完以后要求校正机床水平度，使机床能够正常运行 |  |
|  | 试运行 | 试运行2小时以上，以便确保电路安全问题 |  |

- 成交人必须在中标后一日内将所需要的安装材料报与项目业主，合同签订后，并将8个工作日的日程安排报与项目业主。按照日程安排正常施工。

（二）搬迁数量统计表

| 数控实训设备及其它物品搬迁统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 数量 | 搬迁位置 | 使用单位 | 是否需要安装 | 备注 |
| 加工中心 | 2 | 到三期工程三号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 普车 | 2 | 到三期工程四号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 数车 | 1 | 到三期工程三号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 磨刀机 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 线切割 | 2 | 到三期工程三号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 火花机 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 普铣 | 1 | 到三期工程三号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 摇臂钻 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 加工中心 | 2 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 数铣 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 车铣 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 线切割 | 5 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 火花机 | 2 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 平面磨 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 普铣 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 摇臂钻 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 空压机 | 2 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 锯床 | 1 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 数车 | 28 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 普车 | 24 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 钳工台 | 22 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 台钻 | 5 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 二楼：铁皮柜 | 11 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 二楼：办公桌 | 4 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 库房：柜子 | 35 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 库房：架子 | 2 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 库房工具 | 1 | 到三期工程四号楼5楼 | 1批 | 是 |  |
| 车间铁皮柜 | 11 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 耗材区锯床 | 1 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 耗材 | 1 | 到三期工程四号楼5楼 | 1批 | 是 |  |
| 磨刀区：砂轮机 | 11 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- （三）、商务要求

（一）项目交货（安装）时间、地点

1、交货（安装）时间

成交人必须在合同签订后8个工作日内，将符合采购要求的全部货物完成安装调试工作，并验收合格交付正常使用。

2、交货（安装）地点

重庆市铜梁职业教育中心，具体由采购人指定。

（二）验收方式及要求

1、中标人应派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（3）在规定时间内完成交货、安装调试并验收，并经采购人确认。

2、设备搬迁完成并调试完成后5天内应组织验收，验收应在甲乙双方共同参与下完成，按国家有关的规定、规范执行。产品的运输、安装及调试，一切费用由中标人负责。

3、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（三）质量保证及售后服务

供应商的服务承诺必须按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应，否则视为无效投标。

（四）投标报价

1、本项目为人民币报价，最高采购限价为173000元，超过本项目最高采购限价的报价为无效报价。

2、本项目投标报价为一次性报价，以投标人填制的《投标报价明细表》中的投标报价为准。投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

3、本采购项目为交钥匙工程，采用包工、总额包干的方式进行投标报价（安装所需要材料费用全部由学校担当采购）。投标报价金额包括：本项目所有设备搬迁、附属设施、包装运输（含二次运输）、搬运（含上下车、上下楼等）、安装调试、验收、人员培训、技术咨询、人工、质保期内的保修维护服务、税金、合理利润及风险、原设备及线路的拆除和墙面修复等一切费用。在施工、安装、调试、使用过程中，为满足系统正常运行需要增加的设备、配件和辅材，成交人应无偿提供，不得要求采购人支付其它任何费用，合同中另有规定除外。

4、在施工过程中，各项目之间的配合必须无条件配合且必须无条件配合学校进行调整。在项目之间的配合及学校调整期间所发生的所有费用、利润及损失等均包含在报价中。

5、投标人应严格按照采购文件要求填报投标报价，且不得擅自更改《投标报价表》中已有的任何项目，所报各项不得漏报、错报。

（五）付款方式

（1）使用一个月验收合格后，项目经采购人验收合格，成交人出具正规销售发票后，由采购人支付合同金额的97％货款。余下3%作为质保金，一年以后无息退还。

（2）各投标人应自行评估项目款收取的风险，采购机构不承担向采购人催收项目款的责任。其违约责任按双方签订的合同条款处理。

（六）现场踏勘

投标人须于采购文件公示期间自行到重庆市铜梁职业教育中心进行踏勘，以便做好参加项目投标的各项准备工作，投标人自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管投标人是否勘察过现场，均被认为在递交投标文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件，投标人自行承担未到现场进行踏勘所产生的一切投标风险和后果。

（七）其他

1、合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

2、未经采购人同意，项目成交人不得将成交的项目分包、转让给其他单位。否则，可随时取消其成交资格。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

3、成交人必须自觉配合采购人就项目有关问题进行的协调工作。

- 4、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

本项目评标采取“最低价评标法”。最低价评标法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的成交人为成交候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选人或者成交人的评标方法。

- 一、评标标准

（一）投标报价的确认

1．本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》（格式详见第五篇）中的投标报价金额为准。

2．所投项目中超过本项目最高采购限价的投标报价为无效投标报价。

3．若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）《投标报价表》总价与《投标报价明细表》汇总价不一致的，以《投标报价表》总价为准，并修正单价；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）《投标报价明细表》中的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准修正单价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对成交人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）评标办法

1．询价小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2．若有2个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人代表现场决定排名顺序。

3．若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，但具体的成交事项必须经政府采购监管部门、采购机构、采购人、递补成交候选人四方达成一致意见。

- 二、无效投标条款

属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）投标人未按采购文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标的；

（六）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（七）投标文件未按照采购文件第五篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标报价超出采购文件规定的投标限价的；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（十一）未实质性响应或未完全满足采购文件规定的技术及商务要求的，以及符合采购文件规定的其它无效投标情况的；

（十二）本采购文件规定的其他无效投标情形。

- 三、废标条款

（一）符合专业条件的成交人或者对采购文件作实质响应的成交人不足二家的；

（二）投标人的投标报价均超过了采购人的预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 第五篇 投标文件格式

（一）投标承诺函

采购人：重庆市铜梁职业教育中心

我方收到贵方制发的"数控实训设备搬迁项目"采购文件，我公司完全同意并愿意遵照采购文件中的各项要求和规定，参加该项目的竞争谈判会议。

1．我方对本项目的投标报价见《投标报价表》或《最后书面投标报价承诺书》（如果有）中的报价金额。

2．若我方成交，我方承诺从签订合同之日起，全力配合采购单位及该项目施工单位完成"数控实训设备搬迁项目"全部内容。

3．若我方成交，我方承诺服务期为该项目工期之内。

4．若我方成交，我方将派驻项目负责人为       ；我方承诺，该项目负责人未经采购人同意不得更换。我方承诺按照与采购人签订的项目合同，积极做好各项工作，保证项目质量，并全面履行项目合同。

法定代表人（代理人）签名：

投标人（公章）：

年   月   日

- （二）投标报价表

项目名称：                                          单位：保留至元

| 投标人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 投标报价：单位（元） |  |
|  | 小写： | 大写： |
| 备注：投标报价包含：报价搬运费、人工费、安装调试费、税费等一切费用。（不包含安装所需材料费）。 |  |  |

说明：

1．投标报价的数字应清晰明了，单位保留至元。

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3．按投标人所投对应包数据实填写，未投报的则在对应备注中填写未投报。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年   月   日

- （三）法定代表人身份证明书

采购人：重庆市铜梁职业教育中心

（法人代表姓名）在                      （投标单位名称）任          （职务名称），是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：被授权代理人身份证复印件

（反面）

附：被授权代理人身份证复印件

（正面）

投标人（公章）：

年   月   日

（四）法人代表授权委托书

采购人：重庆市铜梁职业教育中心

本授权书声明：我       （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加"数控实训设备搬迁项目"的投标活动。代理人在本项目谈判采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

代理人姓名：             部门：            职务：          。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名：

法定代表人签名：

附：被授权代理人身份证复印件

（反面）

附：被授权代理人身份证复印件

（正面）

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。

投标人（公章）：

年   月   日

- （五）技术及商务要求应答承诺书

采购人：重庆市铜梁职业教育中心

根据你方制发的"数控实训设备搬迁项目"采购文件，我方针对采购文件第三篇“采购项目名称、数量及技术要求”的内容作出应答承诺如下：

一、我方投标的"数控实训设备搬迁项目"的技术要求等技术应答完全达到并符合本项目采购文件的技术要求；否则自愿被本项目谈判小组评定为无效投标。

二、我方完全同意采购文件中提出的关于本采购项目的各项商务要求。其中，我方承诺优于采购项目商务要求的内容如下：

1、项目目录

| 项目 | 模块 | 具体要求事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控实训设备搬迁项目 | 搬迁 | 搬到制定位置，见搬迁数量统计表 |  |
|  | 安装 | 线路走天上，材料需中标企业提供采购清单，由学校统一购买 |  |
|  | 调试 | 安装完以后要求校正机床水平度，使机床能够正常运行 |  |
|  | 试运行 | 试运行2小时以上，以便确保电路安全问题 |  |

成交人必须在中标后一日内将所需要的安装材料报与项目业主，合同签订后，并将8个工作日的日程安排报与项目业主。按照日程安排正常施工。

2．搬迁明细

| 数控实训设备及其它物品搬迁统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 数量 | 搬迁位置 | 使用单位 | 是否需要安装 | 备注 |
| 加工中心 | 2 | 到三期工程三号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 普车 | 2 | 到三期工程四号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 数车 | 1 | 到三期工程三号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 磨刀机 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 线切割 | 2 | 到三期工程三号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 火花机 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 普铣 | 1 | 到三期工程三号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 摇臂钻 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 双仕电子用 | 否 |  |
| 加工中心 | 2 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 数铣 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 车铣 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 线切割 | 5 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 火花机 | 2 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 平面磨 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 普铣 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 摇臂钻 | 1 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 空压机 | 2 | 到三期工程四号楼1楼 | 杰士科技用 | 否 |  |
| 锯床 | 1 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 数车 | 28 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 普车 | 24 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 钳工台 | 22 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 台钻 | 5 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 二楼：铁皮柜 | 11 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 二楼：办公桌 | 4 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 库房：柜子 | 35 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 库房：架子 | 2 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 库房工具 | 1 | 到三期工程四号楼5楼 | 1批 | 是 |  |
| 车间铁皮柜 | 11 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 耗材区锯床 | 1 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 耗材 | 1 | 到三期工程四号楼5楼 | 1批 | 是 |  |
| 磨刀区：砂轮机 | 11 | 到三期工程四号楼5楼 | 教学使用 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（如果有，请投标人逐条对照列示）

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年   月   日

（六）投标报价明细表

（格式自定）

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年   月   日

（七）最后书面投标报价承诺书

采购人：重庆市铜梁职业教育中心

我单位领取到 "数控实训设备搬迁项目"采购文件，特指派本人为投标代表（以授权书为依据），按照采购文件的要求和相关规定参加该项目的谈判会议。根据项目谈判会议明确的相关要求，经慎重考虑，在公司授权范围内，本人代表公司郑重做出以下承诺：

1．本公司对采购文件、投标文件、同项目谈判小组在竞争性谈判过程中就有关问题达成的一致意见等所有内容，本公司均予以确认。

2．按谈判小组在谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司做出项目最终报价（人民币）如下：

小写：              元；大写：

其中暂列金额小写：         元，大写：

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年   月   日

注：此《最后书面报价承诺书》由投标人加盖鲜章后携带到谈判会议现场，用于本公司做最后报价。